Planning and Progress Report

C1.046

https://github.com/DP2-C1-046/Acme-ANS-D01

| Apellidos, Nombre | Email |
| --- | --- |
| Jiménez Adorna, Nerea | nerjimado@alum.us.es |

Tabla de contenidos

Contenido

Resumen ejecutivo	3

Tabla de revisiones	4

Introducción	5

Contenidos	6

Conclusiones	7

Bibliografía	8

# Resumen ejecutivo

Este documento describe tanto la planificación como el progreso individual del Student #4 durante la implementación de sus requisitos.

# Tabla de revisiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Versión original. | 16/02/2025 |
| v1.1 | Primera versión del documento | 20/02/2025 |

# Introducción

En este documento se va a representar la planificación y el progreso en los requisitos individuales realizados por el Student #4 en la primera entrega.

# Contenidos

## Planning

| Tarea | Descripción | Rol y asignación | Tiempo estimado | Tiempo real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modify the anonymous menu | Modificar el menú de usuario anónimo para añadir mi DNI junto a Apellidos, Nombre y una URL a mi web favorita. | Nerea Jiménez Adorna: Desarrollador | 30min | 25min |
| Produce an analysis report | Crear un documento de análisis con las tareas a nivel individual del entregable D01 | Nerea Jiménez Adorna: Analista | 30h | 45min |
| Produce a planning and progress report | Crear un documento con la planificación y el progreso individual llevado a cabo este entregable. | Nerea Jiménez Adorna: Analista | 1:00h | 1:15h |

## Capturas

[1] Editado menú en Español

[2] Editado menú en Inglés

[3] Editado jsp del menú

[4] Comprobación de que la implementación funciona

[5] Tablero en GitHub con mis tareas

[6] Reporte de clockify

## Presupuesto

| Rol | Horas estimadas | Coste de personal |
| --- | --- | --- |
| Developer | 0.5h | 10€ |
| Analyst | 1.5h | 45€ |

| Concepto | Precio original | Amortización mensual |
| --- | --- | --- |
| Portátil | 1299,99€ | 27,08€ |
| Mochila | 39,99€ | 0,83€ |
| Coste de amortización total |  | 27,91€ |

Coste total estimado: 82,91€

## Progress

### Registro de progreso

| Miembro | Rendimiento | Valoración | Incentivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Nerea Jiménez Adorna | 8.02 | Bueno | Intencionadamente en blanco |

### Conflictos

| Conflicto | Solución aplicada |
| --- | --- |
| No ha habido conflictos | No aplica |

### Desviación de costes

| Rol | Horas estimadas | Horas reales | Coste de personal estimado | Coste de personal real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Developer | 0.5h | 0.42h | 10€ | 8,33€ |
| Analyst | 1.5h | 2h | 45€ | 60€ |

Coste total personal: 68,33€

| Concepto | Precio original | Amortización mensual |
| --- | --- | --- |
| Portátil | 1299,99€ | 27,08€ |
| Mochila | 39,99€ | 0,83€ |
| Coste de amortización total |  | 27,91€ |

Coste total: 96,24€

Desviación: +13,33€

Conclusiones

Se han completado las tareas sin ningún problema y la estimación ha sido medianamente acertada.

Tras analizar los números obtenidos sabemos que se ha estimado menos tiempo del invertido realmente para las tareas, por lo que para próximas entregas se tendrá en cuenta.

# Bibliografía

Intencionalmente en blanco.