Planning and Progress Report

C1.046

https://github.com/DP2-C1-046/Acme-ANS-D01

| Apellidos, Nombre | Email |
| --- | --- |
| Espinosa Elías, Emilio | emiespeli@alum.us.es |

Tabla de contenidos

Contenido

Contenido

Resumen ejecutivo	3

Tabla de revisiones	4

Introducción	5

Contenidos	6

Conclusiones	10

Bibliografía	11

# Resumen ejecutivo

Este documento muestra tanto el planning como el progreso individual del student#5 durante la implementación de sus requisitos.

# Tabla de revisiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Versión original. | 20/02/2025 |

# Introducción

En este documento se va a representar el planteamiento y el progreso realizado por el Student #5, durante la realización de sus requisitos individuales. No se han encontrado incidencias durante la realización de estos.

# Contenidos

# Planning

| Tarea | Descripción | Asignación y roles | Tiempo estimado | Tiempo real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modify the anonymous menu so that it shows an option that takes the browser to the home page of your favorite web site. The title must read as follows: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, where “〈id-number〉” denotes your DNI, NIE, or passport number, “〈surname〉” denotes your surname/s, and “〈name〉” denotes your name/s. | Modificar el menú de usuario anónimo añadiendo un enlace a la home page de mi web favorita, mostrando el título como se especifica en el requisito. | Emilio Espinosa: -Developer | 30min | 15min |
| Produce an analysis report | Crear un documento de análisis con las tareas a nivel individual de este entregable. | Emilio Espinosa: -Analyst | 30min | 15min |
| Produce a planning and progress report | Crear un documento del planteamiento y progreso individual llevado a cabo en este entregable | Emilio Espinosa: -Analyst | 1h | 1h |

## Capturas

Añadiendo la suboption al menú jsp.

Configurando el mensaje del menú en español.

Configurando el mensaje del menú en inglés.

Asegurarnos que todo funciona según lo previsto.

Mover la tarea a la columna ‘in review’ en el Project de GitHub.

## Presupuesto

| Rol | Horas estimadas | Coste de personal |
| --- | --- | --- |
| Developer | 1 h | 20€ |
| Analyst | 1.5h | 30€ |

| Concepto | Precio original | Amortización mensual |
| --- | --- | --- |
| Sobremesa | 1000€ | 27,72€ |
| Ratón | 30€ | 0,83€ |
| Mochila | 40€ | 1,11€ |
| Teclado | 30€ | 0,83€ |
| Coste de amortización total |  | 34,49€ |

Coste total estimado: 84,49€

## Progress

### Registro de progreso

| Miembro | Rendimiento | Valoración | Incentivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Emilio Espinosa Elías | 8.,13 | Bueno | Intencionadamente en blanco |

### Conflictos

| Conflicto | Solución aplicada |
| --- | --- |
| No se han tenido conflictos a la hora de realizar las tareas para este entregable | No aplica |

### Desviación de costes

| Rol | Horas estimadas | Horas reales | Coste de personal estimado | Coste de personal real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Developer | 1h | 0.5h | 20€ | 10€ |
| Analyst | 1.5h | 1.25h | 30€ | 25€ |

Coste total personal: 35€

| Concepto | Precio original | Amortización mensual |
| --- | --- | --- |
| Sobremesa | 1000€ | 27,72€ |
| Ratón | 30€ | 0,83€ |
| Mochila | 40€ | 1,11€ |
| Teclado | 30€ | 0,83€ |
| Coste de amortización total |  | 34,49€ |

Coste total: 79,49€

Desviación: -5€

# Conclusiones

Como conclusión, se observa que las tareas han sido realizadas de forma correcta y dentro de los marcos de tiempo esperados por lo que podemos decir que, desde el punto de vista del planteamiento, la entrega ha sido un éxito.

A su vez la estimación ha sido buena ya que la desviación es muy poco significativa respecto al precio total de la entrega.

# Bibliografía

Intencionalmente en blanco.