

**Planning and Progress Report**

C1.046

<https://github.com/DP2-C1-046/Acme-ANS-D01>

|  |  |
| --- | --- |
| Apellidos, Nombre | Email |
| Jiménez Adorna, Nerea | nerjimado@alum.us.es |

**Tabla de contenidos**

Contenido

[**Resumen ejecutivo** 3](#_heading=h.30j0zll)

[**Tabla de revisiones** 4](#_heading=h.1fob9te)

[**Introducción** 5](#_heading=h.3znysh7)

[**Contenidos** 6](#_heading=h.2et92p0)

[**Conclusiones** 7](#_heading=h.tyjcwt)

[**Bibliografía** 8](#_heading=h.3dy6vkm)

# 

# **Resumen ejecutivo**

Este documento describe tanto la planificación como el progreso individual del Student #4 durante la implementación de sus requisitos.

# **Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Descripción** | **Fecha** |
| v1.0 | Versión original. | 16/02/2025 |
| v1.1 | Primera versión del documento | 20/02/2025 |

# 

# **Introducción**

En este documento se va a representar la planificación y el progreso en los requisitos individuales realizados por el Student #4 en la primera entrega.

# **Contenidos**

## Planning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Descripción** | **Rol y asignación** | **Tiempo estimado** | **Tiempo real** |
| Modify the anonymous menu | Modificar el menú de usuario anónimo para añadir mi DNI junto a Apellidos, Nombre y una URL a mi web favorita. | Nerea Jiménez Adorna: Desarrollador | 30min | 25min |
| Produce an analysis report | Crear un documento de análisis con las tareas a nivel individual del entregable D01 | Nerea Jiménez Adorna: Analista | 30h | 45min |
| Produce a planning and progress report | Crear un documento con la planificación y el progreso individual llevado a cabo este entregable. | Nerea Jiménez Adorna: Analista | 1:00h | 1:15h |

## Capturas

Interfaz de usuario gráfica, Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

[1] Editado menú en Español

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

[2] Editado menú en Inglés

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

[3] Editado jsp del menú

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

[4] Comprobación de que la implementación funciona

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.  
[5] Tablero en GitHub con mis tareas

Una captura de pantalla de un videojuego

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

[6] Reporte de clockify

## Presupuesto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Horas estimadas** | **Coste de personal** |
| Developer | 0.5h | 10€ |
| Analyst | 1.5h | 45€ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Precio original** | **Amortización mensual** |
| Portátil | 1299,99€ | 27,08€ |
| Mochila | 39,99€ | 0,83€ |
|  |  |  |
| **Coste de amortización total** | | **27,91€** |

Coste total estimado: 82,91€

## Progress

### Registro de progreso

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miembro** | **Rendimiento** | **Valoración** | **Incentivo** |
| Nerea Jiménez Adorna | 8.02 | Bueno | Intencionadamente en blanco |

### Conflictos

|  |  |
| --- | --- |
| **Conflicto** | **Solución aplicada** |
| No ha habido conflictos | No aplica |

### Desviación de costes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Horas estimadas** | **Horas reales** | **Coste de personal estimado** | **Coste de personal real** |
| Developer | 0.5h | 0.42h | 10€ | 8,33€ |
| Analyst | 1.5h | 2h | 45€ | 60€ |

Coste total personal: 68,33€

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Precio original** | **Amortización mensual** |
| Portátil | 1299,99€ | 27,08€ |
| Mochila | 39,99€ | 0,83€ |
| **Coste de amortización total** | | **27,91€** |

**Coste total: 96,24€**

**Desviación: +13,33€**

**Conclusiones**

Se han completado las tareas sin ningún problema y la estimación ha sido medianamente acertada.

Tras analizar los números obtenidos sabemos que se ha estimado menos tiempo del invertido realmente para las tareas, por lo que para próximas entregas se tendrá en cuenta.

# **Bibliografía**

Intencionalmente en blanco.